Proje Başlığı: Yapay Zeka Destekli İnteraktif Tıp Vaka Simülasyonu

1. Projenin Amacı ve Gerekçesi

Bu projenin temel amacı, tıp fakültesi öğrencileri için teorik bilgilerini pratik ve risksiz bir sanal ortamda test edebilecekleri, yapay zeka tabanlı bir vaka simülasyon platformu geliştirmektir. Tıp eğitimi, büyük ölçüde teorik bilgi ve ardından hastane stajlarına dayanmaktadır. Ancak öğrenciler, staj döneminden önce teşhis ve tedavi süreçlerini deneyimleme fırsatı bulmakta zorlanmaktadır. Bu proje, öğrencilere bir "sanal hasta" ile diyalog kurma, anamnez alma, tahlil ve görüntüleme isteme ve sonuçları yorumlayarak bir tanıya ulaşma imkanı sunarak bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Projenin Ana Hedefleri:

- Öğrencilerin klinik karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek.

- Teorik tıp bilgilerinin pratik uygulamalarla pekiştirilmesini sağlamak.

- Hasta ile iletişim ve anamnez alma yeteneklerini interaktif bir ortamda pratik etme olanağı sunmak.

- Farklı hastalık senaryoları üzerinde risksiz bir şekilde teşhis pratiği yapmalarına olanak tanımak.

2. Projenin Kapsamı

Geliştirilecek olan platform, bir web uygulaması olarak tasarlanacaktır. Kullanıcılar (tıp öğrencileri), sisteme girdiklerinde rastgele veya seçilmiş bir vaka ile karşılaşacaklardır.

Platformun Fonksiyonları:

- Doğal Dil Etkileşimi: Öğrenciler, proje ekibi tarafından eğitilmiş yapay zeka modeli tarafından yönetilen sanal hastaya metin tabanlı olarak sorular sorabileceklerdir.

- Dinamik Cevap Üretimi: Yapay zeka, önceden tanımlanmış vaka senaryosuna (JSON dosyası) ve eğitildiği Soru-Cevap veri setine dayanarak hastanın şikayetleri, öyküsü ve semptomları hakkında tutarlı ve gerçekçi cevaplar üretecektir.

- Laboratuvar ve Görüntüleme İstekleri: Öğrenciler, "tam kan sayımı", "akciğer röntgeni istiyorum" gibi spesifik komutlarla tahlil ve görüntüleme sonuçlarını talep edebileceklerdir. Bu istekler yapay zeka tarafından değil, doğrudan backend tarafından işlenecektir.

- Sonuçların Sunumu: İstenen tahlil sonuçları tablo formatında, röntgen, MR gibi görüntüler ise ilgili görsellerle birlikte kullanıcıya sunulacaktır.

- Teşhis ve Değerlendirme: Öğrenci, yeterli veriyi topladığına inandığında nihai teşhisini sisteme girecektir. Sistem, öğrencinin teşhisini vakanın doğru tanısıyla karşılaştırarak geri bildirimde bulunacaktır.

3. Metodoloji ve Mimari

Proje, İstemci-Sunucu (Client-Server) mimarisine dayalı bir web uygulaması olarak geliştirilecektir.

- Veri Katmanı: Vaka senaryoları, Kaggle gibi kamuya açık veri kaynaklarından alınan medikal verilerle zenginleştirilecektir. Bu veriler, vakanın ana hatlarını (tahlil sonuçları, doğru teşhis vb.) içeren yapılandırılmış JSON dosyalarına dönüştürülecektir.

- Yapay Zeka Eğitim Verisi: Diyalog modelini eğitmek için, her vaka senaryosuna özel, manuel olarak "Soru-Cevap" (Q&A) çiftleri oluşturulacaktır. Bu temel veri seti, Python (Pandas) tabanlı bir veri çoğaltma (data augmentation) script'i (örn: eş anlamlı kelime değişimi) kullanılarak genişletilecek ve modelin eğitimi için zengin bir veri seti elde edilecektir.

- Backend (Sunucu): Python programlama dili ve Flask web çatısı kullanılacaktır. Sunucu, iki temel görevi yürütecektir:

  - Komut İşleme: "Tahlil" gibi spesifik istekleri algılayıp, doğrudan JSON veri katmanından ilgili sonucu çekmek.

  - YZ Yönetimi: Doğal dil ile sorulan diyalog sorularını ("Nereniz ağrıyor?" gibi) yerel olarak sunucuda barındırılan, eğitilmiş yapay zeka modeline yönlendirmek ve cevabı istemciye iletmek.

- Yapay Zeka Modeli: Proje, harici API'ler yerine, Hugging Face Transformers kütüphanesi üzerinde çalışan (örn: BERT, T5 gibi) açık kaynaklı bir dil modelini kullanacaktır. Bu model, yukarıda bahsedilen Soru-Cevap veri seti kullanılarak "ince ayar" (fine-tuning) yöntemiyle eğitilecek ve tıp vakaları hakkında hasta gibi cevap verebilme yeteneği kazanacaktır.

- Frontend (İstemci): Kullanıcı arayüzü standart web teknolojileri olan HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak oluşturulacaktır. Arayüz, sunucu ile dinamik olarak fetch API aracılığıyla iletişim kuracaktır.

4. Kullanılacak Teknolojiler

- Backend: Python 3.x, Flask

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)

- Yapay Zeka: Python, Hugging Face Transformers Kütüphanesi (örn: PyTorch/TensorFlow), Pandas (Veri İşleme ve Çoğaltma için)

- Veri Depolama: Yapılandırılmış JSON dosyaları (Vaka ana hatları ve Eğitim verisi için)

- Sürüm Kontrol: Git, GitHub

5. Beklenen Çıktılar ve Başarı Kriterleri

- Ana Çıktı: Tanımlanan tüm fonksiyonları yerine getiren, çalışan bir web uygulaması.

- Başarı Kriterleri:

  - Kullanıcıların en az 5 farklı vaka senaryosunu baştan sona sorunsuz bir şekilde oynayabilmesi.

  - Eğitilmiş yapay zeka hastanın, vaka senaryosu dışına çıkmadan tutarlı ve mantıklı cevaplar vermesi.

  - Tahlil ve görüntüleme isteklerinin (komutların) doğru bir şekilde algılanıp ilgili sonuçların gösterilmesi.

  - Teşhis değerlendirme sisteminin doğru çalışması.

6. Ekip Rolleri ve Görev Dağılımı (3 Kişilik Ekip)

- Ekip Üyesi 1: Backend ve Yapay Zeka Geliştiricisi

  - Sorumlulukları: Uygulamanın sunucu tarafı mantığını ve yapay zeka modelinin eğitim ve entegrasyonunu yönetmek.

  - Görevleri:

    - Flask uygulamasının temel altyapısını kurmak.

    - Açık kaynaklı dil modelini (Hugging Face) seçmek, eğitim script'lerini yazmak ve ince ayar (fine-tuning) işlemini gerçekleştirmek.

    - Eğitilmiş modeli Flask sunucusuna entegre etmek.

    - Tahlil/görüntüleme komutlarını algılayıp JSON'dan veri çeken mantığı kodlamak.

    - Frontend ekibinin ihtiyaç duyacağı API endpoint'lerini (/chat, /get_test_result vb.) oluşturmak.

    - Projenin sunucuya deploy edilmesi sürecini yönetmek.

- Ekip Üyesi 2: Frontend Geliştiricisi

  - Sorumlulukları: Kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu arayüzü tasarlamak ve geliştirmek.

  - Görevleri:

    - Uygulamanın HTML iskeletini ve CSS stil dosyalarını oluşturmak.

    - Kullanıcı arayüzünün (UI) ve kullanıcı deneyiminin (UX) tasarımını yapmak.

    - JavaScript kullanarak backend API'leri ile dinamik veri alışverişini sağlamak.

    - Sohbet mesajları, tahlil tabloları ve tıbbi görüntülerin ekranda uygun şekilde gösterilmesini sağlamak.

    - Arayüzün farklı ekran boyutlarına uyumluluğunu test etmek.

- Ekip Üyesi 3: Proje Yöneticisi ve Veri Uzmanı

  - Sorumlulukları: Proje planını takip etmek, eğitim veri katmanını yönetmek ve genel kalite kontrolünü sağlamak.

  - Görevleri:

    - Proje yol haritasını takip etmek ve ekip içi koordinasyonu yönetmek.

    - Kaggle gibi platformlardan uygun medikal veri setlerini bulmak ve seçmek.

    - Vaka senaryolarının ana hatlarını (tahlil vb.) içeren JSON dosyalarını oluşturmak.

    - Yeni Görev: YZ modelinin eğitimi için gerekli olan temel Soru-Cevap (Q&A) veri setlerini her vaka için manuel olarak oluşturmak.

    - Yeni Görev: (Opsiyonel, Üye 1 ile ortak) Temel veri setini zenginleştirmek için veri çoğaltma (data augmentation) script'ini yönetmek.

    - Üretilen vaka senaryolarının ve eğitim verisinin tutarlılığını kontrol etmek.

    - Uygulamanın uçtan uca testlerini yapmak ve hataları bildirmek.

    - Proje raporlaması ve sunum hazırlıklarını yönetmek.