Faz 0: Planlama ve Hazırlık (Hafta 1) (Bu faz büyük ölçüde aynı kalıyor)

- Görev 0.1: Proje raporunun ve bu yeni yol haritasının son haline getirilmesi.

- Görev 0.2: Kaggle ve diğer kaynaklardan uygun medikal veri setlerinin araştırılması ve seçilmesi.

- Görev 0.3: Geliştirme ortamının kurulması (Python, Flask, Hugging Face Transformers kütüphanesi, Git vb.).

- Görev 0.4: GitHub üzerinde bir proje deposu (repository) oluşturulması.

Faz 1: Veri Katmanı ve YZ Eğitim Verisi Hazırlığı (Hafta 2-4)

(Bu faz, eski Faz 1 ile rapordaki yeni veri görevlerini birleştiriyor)

- Görev 1.1: Seçilen CSV formatındaki veri setinin Pandas ile analiz edilmesi.

- Görev 1.2: Vaka ana hatları (tahliller, doğru teşhis vb.) için JSON veri yapısının tasarlanması.

- Görev 1.3: CSV verisini ana vaka JSON formatına dönüştürecek Python script'inin yazılması (En az 5 vaka).

- Görev 1.4 (Yeni): Her vaka için YZ modelini eğitecek temel Soru-Cevap (Q&A) veri setlerinin manuel olarak oluşturulması (Ekip Üyesi 3).

- Görev 1.5 (Yeni): Temel Q&A verisini (eş anlamlılar vb. ile) çoğaltacak Python/Pandas veri çoğaltma (data augmentation) script'inin yazılması (Ekip 1 veya 3).

- Görev 1.6 (Yeni): Tüm vakalardan gelen çoğaltılmış verilerin, modelin eğitimi için tek bir nihai egitim_veriseti.json dosyasında birleştirilmesi.

Faz 2: Temel Backend ve Yapay Zeka Model Eğitimi (Hafta 5-7)

(Bu faz, eski yol haritasındaki API tabanlı Faz 2'nin tamamen yerini alır)

- Görev 2.1: Temel Flask uygulamasının ve proje yapısının kurulması.

- Görev 2.2 (Yeni): Hugging Face platformundan "ince ayar" (fine-tuning) için uygun, açık kaynaklı bir dil modelinin (örn: BERT, T5) seçilmesi.

- Görev 2.3 (Yeni): Faz 1'de oluşturulan egitim_veriseti.json dosyasını kullanarak seçilen modeli eğitecek olan Python (Hugging Face Transformers) script'inin yazılması.

- Görev 2.4 (Yeni): Modelin eğitilmesi (Gerekirse Google Colab/Kaggle GPU'su kullanarak) ve eğitilmiş model dosyalarının kaydedilmesi.

- Görev 2.5 (Yeni): Eğitilmiş yerel modelin Flask sunucusuna entegre edilmesi.

- Görev 2.6 (Yeni): Kullanıcıdan gelen diyalog sorularını ("Nereniz ağrıyor?") alıp yerel modele yönlendiren ve cevabı döndüren ana /chat endpoint'inin geliştirilmesi.

Faz 3: Arayüz Geliştirme ve Komut Mantığı (Hafta 8-10)

(Bu faz, eski Faz 3 ile eski Faz 2'deki komut mantığını birleştirir)

- Görev 3.1: Sohbet arayüzü ve sonuç alanları için basit bir arayüz tasarımının (wireframe) çizilmesi.

- Görev 3.2: Arayüzün HTML iskeletinin ve temel CSS stillerinin oluşturulması.

- Görev 3.3: JavaScript kullanarak kullanıcının girdiği mesajı backend'deki /chat endpoint'ine gönderme ve dönen cevabı sohbet ekranına ekleme.

- Görev 3.4 (Yeni-Taşındı): Backend'de kullanıcı girdisindeki "tahlil", "röntgen" gibi spesifik komutları algılayan mantığın geliştirilmesi.

- Görev 3.5 (Yeni-Taşındı): Bu komutlar algılandığında YZ modeline gitmeden, doğrudan vaka JSON dosyasından ilgili veriyi (tahlil tablosu, görüntü vb.) döndürme.

- Görev 3.6: Frontend'de gelen cevabın türüne göre (metin, tablo, görüntü) farklı şekillerde ekranda gösterilmesini sağlayan dinamik renderlama mantığı.

Faz 4: Uçtan Uca Entegrasyon ve Değerlendirme (Hafta 11-12)

(Bu faz büyük ölçüde aynı kalıyor)

- Görev 4.1: Frontend ve backend (hem YZ diyalogları hem de komut cevapları) arasındaki iletişimin kapsamlı testi ve hata ayıklaması.

- Görev 4.2: Kullanıcının nihai teşhisini girebileceği bir form alanı ve butonun arayüze eklenmesi.

- Görev 4.3: Gönderilen tanıyı vakanın doğru tanısıyla (JSON'dan) karşılaştırıp kullanıcıya geri bildirim veren (doğru/yanlış) backend mantığının tamamlanması.

- Görev 4.4: Genel kullanıcı deneyiminin (UX) iyileştirilmesi (yükleniyor animasyonları, hata mesajları vb.).

Faz 5: Sunum ve Dokümantasyon (Hafta 13-14)

(Bu faz aynı kalıyor)

- Görev 5.1: Projenin amacını, mimarisini (artık eğitilmiş model mimarisi), sonuçlarını ve demosunu içeren bir sunum hazırlanması.

- Görev 5.2: Nihai proje raporunun yazılması ve kodun yorum satırları ile temizlenmesi.

- Görev 5.3: (İsteğe bağlı) Projenin (eğitilmiş model dosyalarıyla birlikte) bir platforma yüklenerek canlı demo linki oluşturulması.

- Görev 5.4: Projenin son halinin GitHub'a yüklenmesi ve teslimata hazır hale getirilmesi.