Proje Yol Haritası (Road Map)

Bu yol haritası, projenin 14 haftalık bir üniversite dönemi varsayılarak planlanmıştır.

Faz 0: Planlama ve Hazırlık (Hafta 1)

- Görev 0.1: Proje raporunun ve yol haritasının son haline getirilmesi.

- Görev 0.2: Kaggle ve diğer kaynaklardan uygun veri setlerinin araştırılması ve seçilmesi.

- Görev 0.3: Geliştirme ortamının kurulması (Python, Flask, VS Code, Git vb.).

- Görev 0.4: GitHub üzerinde bir proje deposu (repository) oluşturulması.

Faz 1: Veri Katmanı ve Temel Backend (Hafta 2-4)

- Görev 1.1: Seçilen CSV formatındaki veri setinin Pandas ile analiz edilmesi.

- Görev 1.2: Simülasyon için gereken detaylı JSON veri yapısının tasarlanması.

- Görev 1.3: CSV verisini JSON formatına dönüştürecek Python script'inin yazılması ve en az 5 adet vaka dosyasının üretilmesi.

- Görev 1.4: Temel Flask uygulamasının oluşturulması (Proje yapısının kurulması).

- Görev 1.5: Belirli bir vaka JSON dosyasını okuyup içeriğini bir API endpoint'i üzerinden sunabilen temel bir backend fonksiyonunun yazılması.

Faz 2: Yapay Zeka Entegrasyonu ve Simülasyon Mantığı (Hafta 5-7)

- Görev 2.1: Google AI veya OpenAI platformunda hesap oluşturulup API anahtarının alınması.

- Görev 2.2: Yapay zeka modelini (LLM) bir hasta rolüne sokacak olan ana "prompt" (sistem talimatı) metninin tasarlanması.

- Görev 2.3: Kullanıcıdan gelen mesajı ve vaka bilgisini prompt ile birleştirip AI API'sine gönderen ve cevabı alan ana /chat endpoint'inin geliştirilmesi.

- Görev 2.4: Kullanıcı girdisinde "tahlil", "röntgen", "kan sayımı" gibi anahtar kelimeleri tespit eden mantığın geliştirilmesi. Bu durumda AI'ye gitmeden doğrudan JSON'dan ilgili veriyi döndürme.

Faz 3: Arayüz Geliştirme (Frontend) (Hafta 8-10)

- Görev 3.1: Sohbet arayüzü, tahlil/görüntüleme sonuçlarının gösterileceği alanları içeren basit bir arayüz tasarımının (wireframe) çizilmesi.

- Görev 3.2: Arayüzün HTML iskeletinin ve temel CSS stillerinin oluşturulması.

- Görev 3.3: JavaScript kullanarak kullanıcının girdiği mesajı backend'deki /chat endpoint'ine gönderme ve dönen cevabı sohbet ekranına ekleme fonksiyonunun yazılması.

- Görev 3.4: Gelen cevabın türüne göre (metin, tahlil tablosu, görüntü URL'i) farklı şekillerde ekranda gösterilmesini sağlayan dinamik renderlama mantığının geliştirilmesi.

Faz 4: Uçtan Uca Entegrasyon ve Değerlendirme (Hafta 11-12)

- Görev 4.1: Frontend ve backend arasındaki iletişimin kapsamlı bir şekilde test edilmesi ve hataların giderilmesi.

- Görev 4.2: Kullanıcının nihai teşhisini girebileceği bir form alanı ve "Tanıyı Gönder" butonunun arayüze eklenmesi.

- Görev 4.3: Gönderilen tanıyı vakanın doğru tanısıyla karşılaştırıp kullanıcıya geri bildirim veren backend mantığının tamamlanması.

- Görev 4.4: Genel kullanıcı deneyiminin (UX) iyileştirilmesi (yükleniyor animasyonları, hata mesajları vb.).

Faz 5: Sunum ve Dokümantasyon (Hafta 13-14)

- Görev 5.1: Projenin amacını, mimarisini, sonuçlarını ve demosunu içeren bir sunum hazırlanması.

- Görev 5.2: Nihai proje raporunun yazılması ve kodun yorum satırları ile temizlenmesi.

- Görev 5.3: (İsteğe bağlı ama önerilir) Projenin PythonAnywhere, Render veya Heroku gibi ücretsiz bir platforma yüklenerek canlı bir demo linki oluşturulması.

- Görev 5.4: Projenin son halinin GitHub'a yüklenmesi ve teslimata hazır hale getirilmesi.